*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі в тендері RFP-U-10-2023 на укладення разового договору на ремонт**санвузла на 3 поверсі у Дитячій міській лікарні №2, за адресою: вул. Рюміна, 5 в м. Миколаїв Миколаївської області.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**ремонт санвузла на 3 поверсі у Дитячій міській лікарні №2, за адресою: вул. Рюміна, 5 в м. Миколаїв Миколаївської області.**

Місце розташування об’єкту: **вул. Рюміна, 5 в м. Миколаїв Миколаївської області.**

Загальна площа : **24,64 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Листопад**  **-**  **Грудень**  **(2023)** | | | | **Грудень**  **(2023)** | | | | | **Січень**  **(2024)** | | |
| **13.11**  **-**  **19.11** | **20.11**  **-**  **26.11** | **27.11**  **-**  **03.12** | **04.12**  **-**  **10.12** | | **11.12**  **-**  **17.12** | **18.12**  **-**  **24.12** | **25.12**  **-**  **31.12** | **01.01**  **-**  **07.01** | | **08.01**  **-**  **14.01** |
| 1 | Демонтаж оздоблення стін | м2 | 113 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 24,64 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення підлоги | м2 | 24,64 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 4 | Демонтаж дверей | шт. | 5 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 5 | Демонтаж  сантех приборів | шт. | 7 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 6 | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 10 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 7 | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 20 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 8 | Демонтаж освітлення | точка | 6 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 9 | Винесення та навантаження сміття | т. | 2 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 10 | Вивіз сміття | ход. | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 11 | Штукатурка стін | м2 | 113 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 12 | Вирівнювання підлоги | м2 | 24,64 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 13 | Прокладання електропроводки з штробленням | м. п. | 20 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 14 | Монтаж труб каналізаційних | м. п. | 10 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 15 | Монтаж труб водопровідних | м. п. | 20 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 16 | Гідроізоляція стін в зоні душевої | м2 | 11,25 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 17 | Укладання плитки на підлогу | м2 | 24,64 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 18 | Укладання плитки на стіни | м2 | 113 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 19 | Оздоблювання стелі гіпсокартоном | м2 | 24,64 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20 | Шпаклювання гіпсокартонної стелі | м2 | 24,64 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 21 | Фарбування гіпсокартонної стелі | м2 | 24,64 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 22 | Монтаж унітаза підлогового | шт. | 4 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 23 | Монтаж умивальника | шт. | 2 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 24 | Монтаж дверей | шт. | 5 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 25 | Монтаж перегородок | м2 | 16 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 26 | Монтаж світильників | шт. | 6 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 27 | Монтаж душового гарнітуру відкритого монтажу | шт. | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 28 | Монтаж душового піддона | шт. | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |