*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 22-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, село Седнівка, вул. Шкільна, буд. 2, Седнівський заклад дошкільної освіти Устинівської селищної ради. (Заміна вікон).**

**Загальна площа вікон: 9,46 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Грудень** | | | |
| **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дерев'яних вікон(h- 2150х1280мм) | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж дерев'яних вікон(h- 2140х1850мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж відливів (300х1520мм) | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж відливів (300х2100мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж підвіконня (300х1430мм) | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж підвіконня (300х2100мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Отвори та прорізи** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot)(h-2150х1280мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж пластикового вікна ( глухе)(h-2150х1280мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж пластикового вікна (глухе)(h-2140х1850мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле )(300х1430мм) | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле )(300х2100мм) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж відливів металевих ( білий колір )(300х1520мм) | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж відливів металевих ( білий колір )(300х2100мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 17,3 |  |  |  |  |
| 15 | Поклейка полістерола 30мм (ширина відкоса -240мм) | пог.м. | 17,3 |  |  |  |  |
| 16 | Поклейка фасадної сітки 5х5 (ширина відкоса -240мм) | пог.м. | 17,3 |  |  |  |  |
| 17 | Шпаклювання старт (ширина відкоса -240мм) | пог.м. | 17,3 |  |  |  |  |
| 18 | Шпаклювання фініш (ширина відкоса -240мм) | пог.м. | 17,3 |  |  |  |  |
| 19 | Грунтування (ширина відкоса -240мм) | пог.м. | 17,3 |  |  |  |  |
| 20 | Встановлення кутиків алюмінієвий 23х23мм h -3м | пог.м. | 17,3 |  |  |  |  |
| 21 | Фарбування (ширина відкоса -240мм) | пог.м. | 17,3 |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Вивезення будівельного сміття | т. | 1 |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |