*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 28-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, проспект Університетський, буд. 11, приміщення Гуртожитку Кропивницького музичного фахового коледжу (Кропивницький музичний фаховий коледж є правонаступником КЗВО «Кіровоградський музичний коледж», який є правонаступником Кіровоградського музичного училища). (Заміна дверей).**

**Загальна площа вхідної групи: 21,7 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Грудень** | | |
| **14.12-**  **18.12** | **19.12-**  **25.12** | **26.12-**  **30.12** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металевих дверей з петель h-2200х850мм | шт. | 5 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж металевої конструкції (друга вхідна група ) h-2980х4170мм | м² | 12,4 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж металевої конструкції (перша вхідна група)h-2720х3430мм | м² | 9,3 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж скла h-1000х1730 | м² | 1,7 |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Отвори та прорізи** |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж пластикових дверей h-2100х1000мм | шт. | 4 |  |  |  |
| 6 | Монтаж вхідної групи (перша вхідна група) h-2720х3430мм | м² | 9,5 |  |  |  |
| 7 | Монтаж вхідної групи (друга вхідна група ) h-2980х4170мм | м² | 12,4 |  |  |  |
| 8 | Монтаж доводчика дверей | шт. | 2 |  |  |  |
| 9 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 19 |  |  |  |
| 10 | Поклейка полістерола | пог.м. | 19 |  |  |  |
| 11 | Поклейка фасадної сітки | пог.м. | 19 |  |  |  |
| 12 | Шпаклювання старт | пог.м. | 19 |  |  |  |
| 13 | Шпаклювання фініш | пог.м. | 19 |  |  |  |
| 14 | Грунтування | пог.м. | 19 |  |  |  |
| 15 | Встановлення кутиків | пог.м. | 19 |  |  |  |
| 16 | Фарбування | пог.м. | 19 |  |  |  |
|  | **Розділ.Інші роботи** |  |  |  |  |  |
| 17 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 1 |  |  |  |
| 18 | Вивезення будівельного сміття | т. | 1 |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |