*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 10-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, проспект Університетський, буд. 8, приміщення гуртожитку №3 Центральноукраїнського національного технічного університету.**

**Загальна площа: 39,68 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Жовтень** | | | **Листопад** | | | |
| **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки підлога | м² | 43,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж плитки стіни | м² | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заміна трапа для душа | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж бойлера | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж вагонки стеля | м² | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж унітаза | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Стіни.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Змивання грибка та плісняви | м² | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування гідроізоляції | м² | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Грунтування стін | м² | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | м² | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | шпаклювання стін фінішною шпаклівкою | м² | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж плитки 200х300мм | м² | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Фарбування стін | м² | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування підлоги | м² | 43,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування гідроізоляції | м² | 43,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | монтаж плитки 300х300мм | м² | 43,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж вагонки | м² | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | шпаклювання стелі | м² | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Фарбування стелі | м² | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж бойлера | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж унітаза | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Заміна кранів в душевих кабінах | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Чистка вентиляційних каналів | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |