*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 26-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Мішково-Погорілово, вул. Маяковського, 129, (2-й поверх).*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Миколаївська область, Миколаївський район, с. Мішково-Погорілово, вул. Маяковського, 129, (2-й поверх).

Загальна площа 415,0 м2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Серпень/Вересень 2023** | | | **Вересень 2023** | | | | **Жовтень 2023** | | | | |
| **15.08**  **-**  **20.08** | **21.08**  **-**  **27.08** | **28.08**  **-**  **03.09** | **04.09**  **-**  **10.09** | **11.09**  **-**  **17.09** | **18.09**  **-**  **24.09** | **25.09**  **-**  **30.09** | **01.10**  **-**  **08.10** | **09.10**  **-**  **15.10** | **16.10**  **-**  **22.10** | **23.10**  **-**  **25.10** | **26.10**  **-**  **30.10** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очищення стелі від старої шпаклівки та фарби | м2 | 405,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж шпалер | м2 | 713,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Відбивання штукатурки | м2 | 713,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Відбивання штукатурки на відкосах | м.п. | 184,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зняття старої фарби з підвіконь | м.п. | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж плінтусів | м.п. | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Накриття поверхонь стін штукатурним розчином(пісчано-цементним), товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 713,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Накриття поверхонь стін фінішним шаром [цементна основа], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 713,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Накриття поверхонь укосів штукатурним розчином (пісчано-цементним), товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 184,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Накриття поверхонь укосів фінішним шаром [цементна основа], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 184,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 713,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Грунтування поверхні стін антисептичними засобами | м2 | 713,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Грунтування стін | м2 | 713,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування укосів | м. пог | 184,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Грунтування поверхні укосів антисептичними засобами | м/п | 184,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 184,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Грунтування стелі антисептичними засобами | м2 | 405,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Накриття поверхонь стелі фінішним шаром [цементна основа], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 405,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Грунтування стелі | м2 | 405,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стелі, підготовлених під фарбування | м2 | 405,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Фарбування плінтусів | м. пог | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж плінтусів | м. пог | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Фарбування підвіконь | м2 | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Вивезення будівельного сміття | т. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |