*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 31-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, село Тишківка, вул. Покровська, буд. 45 (до перейменування на виконання вимог Закону та виконання вимог Постанови «Про утворення та ліквідацію районів» - Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Покровська (вул. Красна), буд. 45), Приміщення головного корпусу «Тишківська сільська амбулаторія» (Заміна вікон)**

**Загальна площа вікон 57,3 м2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Грудень** |
| **22.12-****25.12** | **26.12-****30.12** |
|   | **Демонтажні роботи** |   |   |  |  |
| 1 | Демонтаж дерев'яних вікон h-2070х1730мм | шт. | 16 |  |  |
| 2 | Демонтаж підвіконня 400х1900мм | шт. | 16 |  |  |
| 3 | Демонтаж відливів 250х1900мм | шт. | 16 |  |  |
|   | **Монтажні роботи** |   |   |  |  |
|   | **Розділ.Отвори та прорізи** |   |   |  |  |
| 4 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot )70мм ,білий профіль,сіра гума Arx4x14 склопакет h-2070х1730мм | шт. | 16 |  |  |
| 5 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле ) 400х1900мм | шт. | 16 |  |  |
| 6 | Монтаж відливів металевих ( білий колір ) 250х1900мм | шт. | 16 |  |  |
| 7 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 94,4 |  |  |
| 8 | Поклейка полістерола (ширина відкоса 360мм) | пог.м. | 94,4 |  |  |
| 9 | Поклейка фасадної сітки (ширина відкоса 360мм) | пог.м. | 94,4 |  |  |
| 10 | Шпаклювання старт | пог.м. | 94,4 |  |  |
| 11 | Шпаклювання фініш | пог.м. | 94,4 |  |  |
| 12 | Грунтування | пог.м. | 94,4 |  |  |
| 13 | Встановлення кутиків | пог.м. | 94,4 |  |  |
| 14 | Фарбування | пог.м. | 94,4 |  |  |
|   | **Розділ.Інші роботи** |   |   |  |  |
| 15 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 2 |  |  |
| 16 | Вивезення будівельного сміття | т. | 1 |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |